密 级： 内部 阶 段： 版 次： A 版 外部型号+产品名称 软件可靠性和可维性大纲

产品型号-XXXX XXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日

外部型号+产品名称 软件可靠性和可维性大纲

产品型号-XXXX 编制： 日期： 校对： 日期： 审核： 日期： 标审： 日期： 审定： 日期： 批准： 日期：

文件更改记录表

| 序号 | 版本号 | 页 次 | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 更改者 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 范围	1

1.1 标识	1

1.2 系统概述	1

1.3 文档概述	1

2 引用文档	1

3 软件生存周期	1

3.1 软件生存周期各阶段对可靠性和可维护性要求	1

3.2 软件生存周期可靠性和可维护性度量方法	2

4 软件可靠性和可维护性大纲要求	2

4.1 考虑的主要因素：	2

4.2 主要活动项目	2

4.3 可行性论证	2

4.3.1 在需求分析阶段	3

4.3.2 运行环境分析	3

4.3.3 选定或制定规范和准则	4

4.3.4 软件可靠性和可维护性分析	4

4.3.5 评审	4

4.3.6 可靠性、可维护性文件和数据记录	5

4.3.7 培训	5

4.3.8 维护保障要求	6

- 范围

  - 标识

- 文档标识号：TN/x-DO-DS-V{N.xx}；

- 标题：；

- 软件名称；

- 软件缩写：

- 软件版本号。

  - 系统概述

  - 文档概述

- 引用文档

表-X 引用文件

| 序号 | 名称 | 版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |

- 软件生存周期

  - 软件生存周期各阶段对可靠性和可维护性要求

- 可行性研究与计划阶段——进行项目可行性分析。制订初步项目开发计划，提出软件可靠性和可维护性目标、要求及经费。

- 需求分析阶段——将合同的技术内容细化为具体产品需求。分析和确定软件可靠性和维护性的目标，制定大纲。

- 概要设计阶段——进行软件可靠性和可维护性目标分配，进行可靠性和可维护性概要设计，并明确对详细设计的具体要求。

- 详细设计阶段——进行软件可靠性和可维护性详细设计，编写相应的设计说明，明确对实阶段的具体要求。

- 实现阶段——进行单元测试，分析和验证有关软件可靠性和可维护性的部分要求。

- 组装测试阶段——进行组装测试，并进一步分析软件可靠性和可维护性。

- 确认测试阶段——确认软件产品的可靠性和可维护性是否达到预定的目标。

- 使用和维护阶段——采集数据，定期评价，加强维护管理，以确保软件的可靠性和可维护性增长。

  - 软件生存周期可靠性和可维护性度量方法

在软件生存周期的各个阶段，应进行与可靠性和可维护性有关的度量，度量方法通常分定性的估计、定量的预测和测量等等。具体方法的选择应视软件所处的阶段和其活动而定，其目的是保证在软件生存周期的特定阶段的关键问题能得到及时解决。

- 软件可靠性和可维护性大纲要求

根据合同或协议书中对软件可靠性和可维护性的要求编制大纲，大纲的制定和修改应按质量保证的关标准规定的程序进行评审和审批，大纲的实施应由主管机构和软件开发项目各层次负责人分工负责。同时纳入软件开发计划，并与系统管理相结合，充分考虑技术及成本因素实施综合管理。

  - 考虑的主要因素：

- 所处生存周期阶段；

- 规定的可靠性和可维护性目标；

- 每项活动的主要任务；

- 拟采用的开发技术和类似软件的历史状况；

- 时间进度、经费与其他资源，存储空间与运行时间，程序设计语言，软件运行的软、硬件环境等各种限制条件。

  - 主要活动项目

以下条款给出了本大纲规定的软件可靠性和可维护性大纲要素，并对这些要素的应用及任务进行了描述。

  - 可行性论证

在可行性研究与计划阶段，应对软件的可靠性和可维护性要求进行可行性论证，对于合同中提出的软件可靠性和可维护性要求应根据软件符合规定标准和规范的能力进行评审和论证。这个论证是整个产品研究的一部分，其目的的是：

- 确定设计工作的起点。

- 估计可靠性和可维护性特性对技术选择，设计配置以及产品性能满足市场需求能力的影响。

- 估计弥补现有产品与新一代产品原理上的差距所带来的成本影响和承担的风险。

应该考虑：

- 软件的功能需求；

- 新软件的市场潜力；

- 现有软件的技术状况；

- 生存周期费用；

- 开发新软件与改造现有软件所付出的劳动的比较。

    - 在需求分析阶段

由一系列的与每项大纲要素有关的任务组成，明确每项任务的责任，并提供一个任务实施初步日程表，当情况变化或出现偏差时计划应根据需要加以修改，包括：

- 实施所需的组织机构和职责；

- 定量、定性的可靠性和可维护性目标（如：可靠度R（T）、失效发生率DROCOF，等等）；

- 各项任务实施进度表；

- 可行性和可维护性估计及验证所用的判据；

- 软件版本控制及标准化要求；

- 评审计划；

- 文件编制要求；

- 培训及支持保证计划；

- 测试计划。

    - 运行环境分析

- 运行的系统及体系结构；

- 运行和维护方式；

- 负载；

- 运行和维护环境（如电磁辐射和感应）；

- 运输和安装条件；

- 操作和维护人员要求；

- 新版本的发行和升级；

- 恢复的规程和要求；

- 终端和通信媒体类型。

    - 选定或制定规范和准则

在需求分析阶段，应选择适当的软件规范和准则。若没有适当的软件规范和准则可遵循，则应自行制定。其内容包括：

- 确保软件可靠性和可维护性所必须的软件工程规范；

- 制定软件开发必须遵循的技术准则；

- 制定软件的支持和维护要求；

- 必要时制定处购、转承开发和重用原有软件的可靠性和可维护性控制规范。

    - 软件可靠性和可维护性分析

在软件开发过程中各个阶段进行有关的软件可靠性和可维护性分析并编写分析报告应考虑：

- 可靠性和可维护性目标分配；

- 软件使用需求量过载情况；

- 程序设计中的实施情况；

- 可靠性和可维护性预测；

- 故障模式、影响及危害度分析；

- 关键模块分析；

- 故障定位和隔离技术的应用；

- 测试环境、测试系统、测试用例和测试覆盖情况；

- 维护实施简易性。

    - 评审

      - 需求分析评审

- 可靠性和可维护性目标；

- 可靠性和可维护性大纲；

- 功能降低使用方式下，软件产品最低功能保证的规格说明；

- 选用或制定的规范和准则。

      - 概要设计评审

- 可靠性和可维护性目标分配；

- 可靠性和可维护性设计方案。

      - 详细设计评审

- 各单元可靠性和可维护性目标；

- 可靠性和可维护性设计（如：容错）；

- 测试文件。

      - 软件测试计划评审

- 软件可靠性和可维护性验证和确认的方法；

- 软件可靠性和可维护性测试（计划、规程、用例和设施）；

- 验证与确认时使用的其它准则。

    - 可靠性、可维护性文件和数据记录

根据合同要求和数据管理目标，确定文件和数据要求的范围。应提供数据可追溯性，并建立相应文件，文件应写明具体数据的采集条件、所作的设想，并注明对数据应用的限制。为保证关键事件得到明确认识，该系统应提供充分的数据，并且系统的输出应适合接受者的需要和分发的要求。

应监视以下关键事项：

- 目标的建立；

- 可靠性和可维护性目标分配；

- 模块一览表的制定；

- 测试；

- 故障发生；

- 缺陷和错误的检查；

- 维护活动；

- 恢复活动；

- 数据分析；

- 采取的纠正措施和结果。

    - 培训

要求及时制定培训计划。培训计划应与软件开发计划、维护要求、运行支持策略协调一致。培训对象包括软件开发人员、维护人员、质量控制人员、管理人员、操作人员，针对不同对象进行不同类型、不同级别的培训。培训内容如下：

- 一般知识或专门技术；

- 软件的复杂性；

- 操作要求；

- 需用的时间和资源；

- 需用的设备和工具。

    - 维护保障要求

对维护保障要求应进行说明并指定计划，需考虑下列因素：

- 维护和后勤保障策略；

- 技术保障功能；

- 维护保障任务；

- 配置管理；

- 操作和修改规程；

- 突发事件和分析；

- 数据采集和现场跟踪；

- 文件。