# 电商软件 技术审查报告

文档风格：标准 | 侧重点：质量

生成时间：2026-07-26 12:32:24

**电商软件技术审查报告**

**密级：内部**

**阶段：**

**版本：A版**

**外部型号+产品名称：电商软件**

**产品型号-XXXX**

---

### 1. 范围

#### 1.1 标识

本报告适用于电商软件的研制开发全过程，涵盖需求分析、设计、实现、测试、交付及售后服务等阶段的质量保证活动。

#### 1.2 系统概述

电商软件是面向企业用户和消费者提供商品展示、交易、支付、物流管理等功能的综合性平台。系统需满足高并发访问、数据安全、交易可靠性等核心需求，支持多终端（PC、移动端）访问。

#### 1.3 文档概述

本报告依据GJB 438C-2021标准编写，用于指导电商软件的质量保证活动，明确质量目标、质量度量方法及质量改进途径，确保软件符合用户需求和军用标准。

#### 1.4 与其他计划之间的关系

本报告与《软件需求规格说明》《软件测试计划》《软件配置管理计划》等文档协同使用，确保各阶段质量活动的衔接与一致性。

---

### 2. 引用文档

| 文档名称 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》 | A版 | 标准依据 |
| 《软件需求规格说明》 | V2.0 | 需求分析基础 |
| 《软件测试计划》 | V1.5 | 测试活动指导 |
| 《软件配置管理计划》 | V1.2 | 版本控制依据 |

---

### 3. 质量保证组织

质量保证组织由以下小组构成：

**质量保证组**：负责制定质量目标、审核文档、监督测试活动。

**测试组**：独立于开发组，负责配置项测试、集成测试及验收测试。

**配置管理组**：确保代码版本、文档版本的可追溯性。

---

### 4. 质量目标

| 阶段 | 质量目标 | 度量指标 |
| --- | --- | --- |
| 编码阶段 | 代码审查覆盖率 ≥ 95% | 模块抽样率 100%，缺陷率 ≤ 0.5/千行代码 |
| 系统集成阶段 | 测试用例通过率 ≥ 98% | 每个配置项测试用例通过率 ≥ 95% |
| 提交测试阶段 | 首轮确认测试通过率 ≥ 99% | 测试用例一次通过率 ≥ 98% |

---

### 5. 研制开发过程中的质量保证

#### 5.1 文档要求

**完备性**：所有技术文件（如需求规格说明、设计文档）需在开发阶段结束时完成。

**正确性**：文档内容需真实反映开发阶段的工作成果，如需求变更需记录在《问题更改报告》中。

#### 5.2 质量度量与改进

**需求分析评审**：由独立评审委员会执行，确保需求可验证性。

**设计评审**：采用同行评审，设计缺陷率需 ≤ 0.3/千行代码。

**测试活动**：

- 单元测试由开发人员实施，集成测试由开发组交叉进行。

- 配置项测试由测试组独立执行，验收测试由第三方机构完成。

---

### 6. 交付使用、售后服务的质量保证

| 活动 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 验收测试 | 第三方测试机构验证系统功能、性能及安全性指标 |
| 用户培训 | 提供操作手册及在线支持，用户满意度 ≥ 95% |
| 维护支持 | 故障响应时间 ≤ 2小时，修复率 ≥ 99% |

---

### 7. 日程表

| 阶段 | 时间 | 关键活动 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2023.01-2023.03 | 需求评审、需求规格说明编制 |
| 系统设计 | 2023.04-2023.06 | 概要设计、详细设计评审 |
| 编码实现 | 2023.07-2023.09 | 代码审查、单元测试 |
| 系统测试 | 2023.10-2023.11 | 集成测试、配置项测试 |
| 验收交付 | 2023.12 | 第三方验收测试、用户培训 |

---

### 8. 质量审核和质量监督

| 审核活动 | 责任人 | 审核内容 |
| --- | --- | --- |
| 文档会签 | 质量保证组 | 审核需求规格说明、测试计划等文档的完整性 |
| 进度跟踪 | 项目经理 | 每月检查开发进度与计划的偏差 |
| 测试结果跟踪 | 测试组 | 分析测试用例通过率、缺陷分布情况 |
| 故障管理 | 质量保证组 | 跟踪问题报告的整改闭环情况 |

---

### 注解

**术语定义**：

- **配置项测试**：对软件产品中独立可交付的模块进行的测试。

- **质量度量**：通过量化指标（如缺陷率、通过率）评估软件质量。

**缩略语**：

- **GJB**：国家军用标准。

- **CI/CD**：持续集成/持续交付（未在本报告中使用）。

**XXXXXXXX公司**

**XXXX年XX月XX日**

---

**（全文共1480字）**